ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA PCP

Divergências identificadas no Flange e retorno do questionário da Caldeiraria

Aços Vital

| Setor responsável | Planejamento e Controle da Produção (PCP) |
| --- | --- |
| Preparado por | Guilherme Santos e Gabriel Ribeiro |
| Unidades | Mogi das Cruzes (Flange) e Arujá (Caldeiraria) |
| Data | 23/07/2026 |
| Finalidade | Pauta de reunião — acompanhamento do Flange e retorno do questionário da Caldeiraria |

# 1. Flange — divergências de apontamento identificadas

Em 23/07/2026, durante uma volta de alinhamento na produção, foram identificadas diversas divergências entre o que o sistema registra e a situação real das peças no chão de fábrica.

## 1.1 Caso identificado — Pedido 26035

As peças desse pedido constam no sistema distribuídas em diversos setores — onde a equipe acreditava que elas estivessem. Ao verificar fisicamente, a realidade era outra.

O ponto mais crítico: uma quantidade de 100 peças desse mesmo pedido já foi enviada ao cliente, mas o sistema ainda mostra essas peças como "em produção".

## 1.2 Causas identificadas

- Falta de apontamento pela maioria dos setores — isso é o que mais compromete a rastreabilidade dos itens.

- Devolução e encaminhamento entre setores: quando um item precisa voltar ou seguir para o setor correto, isso está sendo feito de forma errada pelos setores como um todo — e é uma etapa crucial para o rastreio funcionar.

- Apontadores dedicados que atendem um ou mais setores: a falha em apontar está ligada à correria do dia a dia e à atenção que os líderes precisam dar aos seus funcionários.

- Falta de comunicação entre setores: quando surge um problema, um setor "joga" a responsabilidade pro outro, sem chegar a uma solução.

- Uso paralelo do controle físico: existem setores que, mesmo sabendo que o pedido já está sendo controlado pelo sistema, continuam tratando pela OP física em paralelo — isso dificulta o rastreio e o controle da produção. Pedido que está no sistema precisa ser tratado somente pelo sistema.

# 2. Caldeiraria — retorno do questionário (Eduardo, Arujá)

Questionário sobre as regras de funcionamento das etapas internas da Caldeiraria, respondido por Eduardo em 23/07/2026.

## 2.1 Fluxos por tipo de produto

Em vez de marcar a tabela de "em quais etapas um item pode começar do zero", o Eduardo descreveu dois fluxos diferentes conforme o tipo de produto — até então, o que ele passou:

| Tipo de produto | Fluxo informado pelo Eduardo |
| --- | --- |
| Tubos | Corte → Chanfradeira → Calandra → Montagem → Solda → Acabamento → Pintura |
| Estruturas e suportes | Corte → Montagem → Solda → Acabamento → Inspeção → Pintura |

Tubos passam por Chanfradeira e Calandra; Estruturas e suportes não passam por essas duas etapas, indo direto pra Montagem, e passam por Inspeção antes da Pintura.

## 2.2 Pessoal dedicado solicitado para a Caldeiraria

Nas observações finais, o Eduardo solicitou pessoal dedicado (não compartilhado com o Flange) para três funções na Caldeiraria:

- 1 PCP na Caldeiraria;

- 1 Desenhista pra Caldeiraria;

- 1 Inspetor de Qualidade na Caldeiraria.

## 2.3 Kanban físico

O Eduardo confirmou que vai enviar fotos/print do quadro físico e da planilha usada hoje para controlar a produção da Caldeiraria — pendente de recebimento.

# 3. Pontos para a reunião

- Flange: reforçar com os líderes a obrigatoriedade do apontamento em tempo real e o uso exclusivo do sistema para pedidos já cadastrados nele, parando o controle paralelo por OP física.

- Flange: corrigir imediatamente o registro do pedido 26035 (as 100 peças já entregues) e revisar outros pedidos com o mesmo tipo de divergência.

- Flange: alinhar entre os setores um fluxo claro de comunicação e resolução quando um problema de apontamento é identificado, em vez de repassar a responsabilidade entre setores.

- Caldeiraria: avaliar o pedido de pessoal dedicado (PCP, Desenhista, Inspetor de Qualidade) junto à liderança.