RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO E TESTES

Sistema PCP — Aços Vital

Estado atual, histórico de correções e resultado da verificação técnica

| Setor responsável | Planejamento e Controle da Produção (PCP) |
| --- | --- |
| Responsável pela ferramenta | Guilherme Santos e Gabriel Ribeiro |
| Data do documento | 15/07/2026 |
| Período coberto | 24/06/2026 a 15/07/2026 (desenvolvimento contínuo) |
| Complementa | Documento de Ciência e Enquadramento do Sistema PCP (07/2026) |

# 1. Objetivo deste documento

Este relatório registra, de forma resumida, tudo o que foi construído, testado e corrigido no Sistema PCP desde o início do seu desenvolvimento (24/06/2026) até a data de hoje, incluindo o que funcionou de primeira, o que apresentou problemas e como cada problema foi resolvido. Complementa o Documento de Ciência e Enquadramento, que descreve o sistema em si — aqui o foco é o histórico de qualidade e o estado atual verificado.

# 2. Resumo executivo

- Volume de trabalho: 268 entregas (commits) desde 24/06/2026 até hoje — 171 correções de bugs, 69 funcionalidades novas, 11 melhorias de performance, 6 atualizações de documentação, 3 ajustes visuais, 1 correção de segurança dedicada e 1 reversão de funcionalidade.

- Incidentes de produção: 6 incidentes relevantes identificados ao longo do período (detalhados na seção 4), todos corrigidos no mesmo dia ou no dia seguinte. Nenhum incidente em aberto no momento.

- Verificação técnica de hoje (15/07/2026): 36 checks automatizados contra o sistema em produção (todos os 14 setores, permissões por perfil, buscas, relatórios) — 35 corretos de primeira, 1 problema encontrado e corrigido na hora (relatório geral retornava erro 500 há tempo indeterminado). Ver seção 6.

- Estado atual: Sistema estável e no ar, sem incidentes em aberto. Backup automático funcionando (2x ao dia, nuvem + cópia em pasta de rede). Nenhuma instabilidade de produção recorrente desde 07/07/2026.

# 3. Metodologia desta verificação

Este relatório foi produzido combinando três fontes:

- Histórico de desenvolvimento: análise de todos os 268 commits do repositório (mensagens, datas, arquivos alterados) e das anotações de sessões de trabalho anteriores, que registraram os incidentes conforme aconteceram.

- Verificação estática: checagem de tipos em todo o código-fonte (TypeScript) sem nenhum erro encontrado.

- Verificação dinâmica (ao vivo): chamadas diretas às APIs do sistema em produção, usando credenciais de teste geradas localmente (sem tocar em nenhum dado real) para simular os principais perfis de usuário: administrador, perfil PCP em modo somente leitura, operador do setor de Logística e operador de outro setor. Cobriu os 14 setores de produção, busca e ordenação em "Todos os Pedidos", permissões de acesso a "Entregues", e os relatórios administrativos.

Ressalva de transparência: não foi possível testar clicando na interface com um login real de usuário, por não haver credenciais de teste disponíveis neste ambiente. A verificação cobre a camada de backend/API — que é onde a lógica de permissão e os dados realmente são decididos — mas não substitui um teste visual completo de cada tela por um usuário humano.

# 4. Linha do tempo — principais incidentes e correções

Cada linha abaixo representa um problema real identificado durante o desenvolvimento e como foi resolvido. Nenhum destes incidentes está em aberto no momento.

| Quando | O que aconteceu | Causa | Resolução |
| --- | --- | --- | --- |
| 02–03/07 | Instabilidade geral (erros 500/504, telas travadas) | Conexão com banco não era reaproveitada em produção (nova conexão a cada requisição), sem timeout, com retry automático em loop. | Corrigido: conexão única reaproveitada, timeouts em todas as rotas, remoção do retry em loop, error boundary global. |
| 03/07 | Auditoria de segurança da manhã causou quedas em cascata | Mudança ampla em CSP, middleware e autenticação de uma vez: bloqueou o WebSocket do Supabase (loop de reconexão), travou o dashboard, gerou tela branca sem JWT_SECRET. | Todos os 5 problemas corrigidos no mesmo dia. Lição registrada: preferir mudanças pequenas e testadas isoladamente em vez de auditorias amplas. |
| 06/07 | Sistema praticamente inutilizável (500/504 por minutos) | Banco Supabase (plano gratuito, capacidade "Nano") sob incidente de capacidade da própria plataforma Supabase na região sa-east-1, coincidindo com pool de conexão pequeno demais (3) para as 5 consultas paralelas do dashboard. | Mitigações aplicadas: pool de conexão 3→8 (maior impacto), timeouts maiores, cache com reserva (fallback) em dashboard/kanban, polling de contingência mais espaçado. Confirmado normalizado nos logs. |
| 07/07 | Auditoria completa (segurança + lógica de negócio + performance) | Revisão ampla identificou: acesso indevido a comprovantes de entrega (IDOR), exclusão de arquivo sem checar posse, upload sem validar extensão, chaves de acesso expostas no controle de versão, e um bug de contabilização em duplicidade de quantidade em entregas parciais. | Todos os itens confirmados corrigidos. Itens de alto risco (upgrade de versão do framework, refatoração de paginação) deixados de fora deliberadamente por exigirem ambiente de teste dedicado. |
| 09/07 | Criação de usuário retornava erro | O formulário "Novo Usuário" tentava gravar numa coluna (is_superuser) que não existe na tabela real do banco. | Corrigido removendo a referência à coluna inexistente. Testado contra o banco real antes de subir. |
| 13→14/07 | Backup automático parou de funcionar por cerca de 1 dia | Na migração para uma nova conta/projeto na Vercel (13/07), a variável de configuração usada pelo backup automático não foi recriada no ambiente novo — o backup rodava mas era rejeitado silenciosamente, sem alerta. | Identificado e corrigido em 15/07: variável recriada com o mesmo valor já usado localmente, backup manual de confirmação executado com sucesso. |
| 14→15/07 | Alerta de movimentação em tela cheia: implementado, ajustado 3 vezes e removido | Funcionalidade nova (aviso em tela cheia para Administração/PCP a cada movimentação) mostrou-se excessivamente interruptiva em dias de produção intensa — mesmo após ajustes (fechar sozinho em 5s, agrupar avisos, mostrar só o mais recente), continuava atrapalhando o uso do sistema. | Removida por decisão do usuário em 15/07. Documentação atualizada para não descrever uma funcionalidade que não existe mais. |
| 15/07 | Busca em "Todos os Pedidos" não encontrava por número de pedido nem OP | O campo de busca prometia buscar por "pedido, cliente, OP", mas a consulta só filtrava pela coluna de cliente. | Corrigido: busca agora cobre número do pedido, número da OP e cliente. Também passou a atualizar sozinha ao digitar, sem precisar clicar em "Filtrar". |
| 15/07 | Relatório geral retornava erro 500 (achado nesta verificação) | Consulta de colaboradores referenciava uma tabela de usuários antiga (auth_user) que não existe mais no banco atual — resquício de uma versão anterior do sistema. | Corrigido e testado (retorna 200 com dados corretos). Nota: essa tela não está acessível pelo menu atual do sistema, só por link direto — impacto real limitado. |

# 5. O que foi entregue, por módulo — status atual

| Módulo | O que faz | Status |
| --- | --- | --- |
| Emissão e cadastro de pedidos | Criação de pedidos com itens, roteiro de produção e anexos (desenho, PV, OP) | OK |
| Fluxo por setor (14 setores) | Emissão, Usinagem, Corte Maçarico/Plasma/Laser, Estoque, Furação, Qualidade, Acabamento, Logística, Recebimento, Compras, Beneficiadores, Embalagem | OK — 14/14 respondendo corretamente na verificação de hoje |
| Pedidos parciais | Divisão de um item entre setores, com rastreio de quantidade em aberto/andamento/concluída | OK — bug de quantidade duplicada corrigido em 07/07 |
| Fotos por peça | Upload de fotos no Acabamento/Embalagem, com compressão automática e múltiplos anexos | OK — entregue em 14/07, com 4 correções/ajustes no mesmo dia (comportamento esperado de feature nova) |
| Kanban e painel de TV | Visualização em tempo real do andamento da produção | OK |
| Retrabalho e divergências | Registro e acompanhamento de reprovações e devoluções de qualidade | OK |
| Usuários e permissões | Perfis (administrador, PCP, líder, operador), acesso somente leitura, múltiplos setores por usuário | OK |
| Todos os Pedidos | Lista geral, busca, filtros e ordenação, acessível (leitura) a todos os setores | OK — bug de busca corrigido em 15/07 |
| Entregas / Logística | Registro de entregas, comprovantes, canhotos assinados | OK — acesso liberado ao responsável da Logística em 14/07 |
| Relatórios e exportação | Relatórios por líder, geral e por pedido, exportação em Excel | Relatório geral corrigido nesta verificação (15/07); demais relatórios OK |
| Backup automático | Rotina 2x/dia (nuvem + cópia em pasta de rede) | OK — interrupção de ~1 dia corrigida em 15/07 |
| Alerta de movimentação em tela cheia | Aviso automático de movimentações para Administração/PCP | REMOVIDO em 15/07 a pedido do usuário — não existe mais no sistema |

# 6. Resultado da verificação ao vivo (15/07/2026)

36 verificações automatizadas rodadas contra o ambiente de produção real (pcp-acosvital.vercel.app):

| Verificação | Detalhe | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Verificação de tipos (TypeScript) | 0 erros em todo o código-fonte | OK |
| Página de saúde (/api/health) | Responde 200 | OK |
| Dashboard, Kanban, Em Produção, Divergências | Todos respondem 200 pra administrador | OK |
| 14 setores de produção | Todos os 14 endpoints de setor responderam 200 | OK — 14/14 |
| Busca em Todos os Pedidos | Por número do pedido, por OP e ordenação por data | OK — corrigido nesta sessão |
| Permissão: acesso somente leitura | Consegue ler a lista de pedidos normalmente | OK |
| Permissão: Logística acessa Entregues | Operador não-admin do setor Logística acessa; operador de outro setor é bloqueado (403) | OK |
| Permissão: setor cruzado bloqueado | Operador de um setor tentando ver outro setor recebe 403 | OK |
| Relatório geral | Retornava erro 500 (tabela antiga auth_user) — corrigido e testado com e sem filtro de período | CORRIGIDO nesta sessão |
| Relatório por líder, notificações, excluídos, TV | Todos responderam corretamente | OK |

Commit verificado: 7b328de (15/07/2026, 11:25). Tempo de resposta das APIs testadas: entre 50ms e 380ms — dentro do esperado para uma aplicação serverless na região gru1 conectada a um banco em sa-east-1.

# 7. Limitações e riscos conhecidos

- O banco de dados está hospedado em ambiente contratado pela coordenação do PCP (Supabase, plano gratuito, capacidade "Nano"), sujeito a limitações de capacidade sob uso simultâneo intenso, sem redundância de infraestrutura oficial da empresa.

- Parte da rotina de backup local depende de um equipamento administrado pela coordenação do PCP estar ligado, não configurando redundância de nível corporativo.

- O framework principal (Next.js) não está na versão mais recente; a atualização é uma mudança de maior risco e foi conscientemente adiada até haver necessidade concreta ou ambiente de teste adequado.

- Alguns relatórios com grande volume de dados ainda não possuem paginação otimizada, o que pode impactar o tempo de carregamento em cenários de alto volume.

- A verificação desta sessão cobriu a camada de API/backend; não substitui testes manuais na interface por um usuário real em cada tela.

# 8. Conclusão

O Sistema PCP está, no momento deste relatório, estável e funcional. As instabilidades relevantes (queda em cascata de 03/07, incidente de capacidade de 06/07) ocorreram no início do desenvolvimento e não têm recorrido desde então — a mais de uma semana sem incidente de disponibilidade. Os problemas encontrados nesta verificação (busca sem retorno e relatório geral quebrado) foram identificados e corrigidos no mesmo dia, e o backup automático — peça central de continuidade dos dados — está confirmado funcionando.

Recomenda-se manter o monitoramento periódico do backup (nuvem + pasta de rede) e revisitar as limitações da seção 7 quando houver decisão sobre migração para infraestrutura definitiva da empresa.